附件

数字化转型可复制可推广经验做法清单（第一批）

一、企业管理方面

| 序号 | 主要举措 | 经验做法 | 实施单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设业务、财务、资金、税务一体化系统，打通项目管理与财务管理的壁垒，实现了业财资税的融合，全面提升业财资税协同管理效率。 | 1.搭建凭证对接标准化技术架构。财务系统预设凭证信息、基础数据、合同资料等标准化接口，业务系统按照统一接口规范，实时或定期同步推送业务数据。 2.梳理优化全链条关键业务流程。围绕各业务系统实际运营场景，对应收、应付账款、物资管理等核心业务节点开展全流程梳理与流程优化。 3.统一数据标准，保障数据同源一致。规范基础数据统计口径与数据定义标准，加强业务模块联动关联，实现数据来源清晰、全程操作可追溯、业务记录有据可查。 4.规范财务核算记账规则明确会计科目映射对应关系，建立标准化财务账务处理规则，保证各项业务真实、精准、合规入账核算。 5.全面提质增效提升业财协同处理效率，强化财务数据精准度，实现业财一体化规范管控。 | 山西四建集团有限公司 |
|  |  | 1.夯实数据底座，统一业财口径。建立成本科目、物资明细与财务科目的标准化对应规则，统一业务与财务数据的编码、维度和统计口径，从源头消除数据差异，确保业务数据与财务数据的一致性、准确性和可校验性。 2.打通系统壁垒，实现一体化应用。构建覆盖业务、财务、资金、税务的一体化管理平台，深度集成费控报销、银企直连、业财、税务等核心模块，打通各系统间的数据链路，全面提升业财资税协同管理效率。 | 山西建工集团有限公司 |
| 2 | 构建采购平台，整合采购相关全品类生产要素，推动采购全流程线上化、监管动态化、数据透明化，实现采购管理数字化升级。 | 1.搭建一体化供应链管理平台，全面整合物资采购、机械设备租赁、劳务分包、专业分包、服务采购等建筑行业各类生产要素资源。 2.实现采购全流程线上闭环管理、业务全程动态管控、关键运营数据可视化展示，打通采购各环节数据孤岛与信息壁垒。 3.持续优化采购业务流程，有效缩减采购办事时长、严控项目采购成本，全面提升建筑行业数字化采购综合管理效能。 4.推动项目采购管理由传统人工线下模式，转型升级为数字化、智能化集约管理新模式。 | 山西建设投资集团有限公司 |
|  |  | 搭建统一的线上采购平台，实现采购流程的数字化、透明化。通过互联网采购、电子招投标、物料编码、供应商评价等功能，降低采购成本，提高采购效率，确保采购过程的公平、公正、公开。 | 山西路桥建设集团有限公司 |
| 3 | 建设企业项目数智化管理系统，以数字化手段推动项目全方位管控与高效协同。 | 1.建设了贯通集团公司—分公司—项目部三级的企业级项目数智化管理系统，集成质量、安全、劳务、物料、智能物联等九大功能模块，实现关键业务环节数字化管控与智能化预警，以数字化手段推动项目全方位管控与高效协同。项目管理平台已在332个项目落地应用，安全管理、质量管理检查整改完成率超过90%，较之前提升12.5%；劳务管理实现全流程覆盖，建立可追溯档案体系，劳务人员动态管控与合规用工全面落地，用工纠纷降低21.38%。 2.搭建项目管理数据中台，实现项目管理数据的统一管理。自动采集施工现场人机料法环数据，确保数据真实及时，积累核心数据资产，为企业决策与高质量发展提供坚实支撑。平台安全管控数据集在山西数据交易中心完成数据资产登记，取得《数据资产登记证书》。 | 山西一建集团有限公司 |
|  |  | 形成机电工程BIM模型精细度标准、各专业预制拆分装配化方案、服务于项目管理的模型字段信息基表、BIM+建造平台操作手册等多项标准化成果，经过多轮复盘整合，已形成山西安装BIM+数智建造管理模式，并在机电工程领域实现大规模复制推广。 | 山西省安装集团股份有限公司 |
|  |  | - 依托安全管理平台，建立责任制积分考核模型，细化考核指标，自动关联人员安全履职记录，压实全员安全责任。 | 山西路桥建设集团有限公司 |
|  |  | 通过建立物料管理平台，对物料的收发盘存和结算环节进行全流程跟踪和管理，实现物料精细化管控和成本核算，有效杜绝浪费和流失。 |  |
|  |  | 1.搭建施工生产协同管理平台，以数据一源多用为建设核心，打通各业务系统数据壁垒，构建企业统一数据底座。 2.统一跨系统数据标准与接口对接规范，全面破除信息孤岛，实现数据一次采集、自主调取、全域互通共享。 3.依托平台强化跨部门、跨岗位高效业务协同，支撑多场景数据复用，搭建可视化数据分析看板。 4.为项目全过程管控、企业经营决策提供精准实时数据支撑，持续提升施工生产精细化管理水平，助力企业提质降本增效。 | 中铁十二局集团建安公司 |
| 4 | 设计咨询业务协同管理系统，推动业财深度融合，以数据赋能科学化经营决策。 | 打通项目收入端、成本端和项目过程管理等各环节，强化业务横向、纵向集成和协同，深化经营、生产和技术质量管理一体化管控和集成应用，促进业务与财务全面融合。统筹数据安全和数据共享，建立数据分级分类保护机制，加强数据质量闭环管理，助力数据驱动管理决策。 | 山西省交通规划勘察设计院有限公司 |
| 5 | 项目成本管理系统，全流程业财闭环管控，严控成本盈亏、筑牢内控风险防线。 | 项目成本管理系统以项目经济管理的核心痛点为突破口，构建起覆盖关键业务的数字化管控体系，实现了对工程量、价格、履约、预算及合规的全程在线管理。 1.推动“业财融合”。系统与财务共享、物料验收等多系统集成，推动业财一体化。通过“业务不上线，财务不付款”刚性约束，以财务结算倒逼业务全面、真实上线； 2.实现“锁量控价”。通过清单固化、审批上移功能，锁定图纸工程量；通过物资集采、劳务分包限价、设备租赁指导价等方式控制住单价； 3.形成闭环管理。打通从预算编制、执行、分析、核算、考核全链条线上管理环节，考核结果与绩效薪酬挂钩，倒逼预算精准与执行刚性； 4.融合合同系统。同步开展合同管理系统建设与集成，实现对全集团合同起草、签订、变更、履约、分析的全生命周期管理，提升合同管理效率，降低法律风险。合同信息自动推送至成本系统，计价、结算业务实现线上办理；支付信息自动推送至财务系统，控制超合同、超计价付款； 5.集成电子签章。与电子签章集成，实现劳务计价与物资收发、合同签订等主要业务全过程线上办理，提升用印、签认过程中真实性、安全性、高效性和可追溯性； 6.实现盈亏可视化。系统内置智能预警规则，覆盖盈亏波动、价格异常、资源超耗、结算延迟等核心指标，实现了项目全过程盈亏可视化； 7.夯实企业内控根基。依托软件系统刚性化、规范化的特点，将工程量提级审批、分包清单固化、超限价控制、物资节超考核、设备单车核算及跨项目调拨提级审批等关键制度，系统性地内嵌至业务全流程，推动管理要求自动落地。 | 中铁十七局集团有限公司 |

二、项目管理方面

| 序号 | 主要举措 | 经验做法 | 实施单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能化装备研发应用，“地空协同”管控，提质增效，严守现场安全质量。 | 研发“地空协同”智能化装备，实现分级预警和闭环处置。应用无人机进行钢筋骨架监测，自动检测钢筋规格、型号及间距，实现高处及隐蔽部位无人化验收，保障施工质量；应用自主绑扎机器人，实现自主行走、识别与绑扎，提升钢筋工程效率；应用洞口防护检测机器人，通过路径规划与平台任务下发，自动识别洞口尺寸并提示防护缺失，强化项目安全。 | 中铁十二局建安公司 |
| 2 | 围绕建设项目进行全生命周期管控，依托数智技术，搭建一体化平台，实现项目全周期数字化管控。 | - 融合BIM+GIS、5G+、物联网与大数据技术，打通数据孤岛，构建统一数据中枢与可视化决策体系，通过数字化、精细化、绿色化和智慧化的项目管理，实现质量可控、进度可视、安全可防的目标。 | 山西路桥建设集团有限公司 |
|  |  | - 围绕建设项目全生命周期管控，搭建工程项目建设一体化管理平台，覆盖基本建设程序、投资、进度、质量、征拆等管理内容，实现电子文件实时归档，有效提高工程建设的精细化管理水平和综合效益。 |  |
| 3 | 建设项目管理系统，提升项目管控效率，完善标准体系，迭代数字化平台，融合技术赋能项目全流程管控。 | 1.规范流程标准，统一资料管控。制定工程资料编制、审核、归档的全流程标准化规范，明确各岗位权责分工，支持多部门、多角色在线协同编辑与审批流转，保障工程资料的完整性、准确性、可追溯性与安全性。 2.深化系统融合，实现全过程线上管理。与办公平台深度集成，实现工程资料全生命周期线上化管理，提升工程资料流转与管控效率。 | 山西建工集团有限公司 |
|  |  | 形成能源系统运行参数监测点位库、设备运维巡检标准作业流程、交接班管理规范、供热量结算数据归集与核算规则、能源报表自动化生成等多项业务标准。经过多轮次需求调研完成了平台迭代优化，形成智慧能源+智慧运维全流程数字化管理模式，在会议会展能源岛项目中成功落地，计划在后续能源项目中大规模复制推广。 | 山西省安装集团股份有限公司 |
|  |  | 基于GIS技术，搭建了集成卫星影像、地形图及路线平面图等多源数据的电子地图场景，完成了对传统外业调查工作的数字化升级。系统具备多源数据融合、设计数据解析、专业化调查与内外业协同作业能力，实现了全流程数字化赋能。系统包含便捷浏览航测影像、路线平面图/总体图，调查图片及表单自动分类统计、调查数据离线存储、记录表样式定制与导出等功能。 | 山西省交通规划勘察设计院有限公司 |
| 4 | 构建智慧工地，与项目管理深度融合，实现项目全周期数字化管理。 | 构建“设计—采购—施工”一体化协同管理机制，实现全生命周期数字化管理。以EPC模式为重要载体，深度整合BIM技术，依托“云+端”平台打通全链条数据壁垒，实现多方高效协同。集成BIM+GIS+IoT技术，构建智慧工地，强化安全管控与全过程监管，交付“全信息竣工模型+数字底图+结构化数据库”资产包。聚焦标准化流程、模块化工具与轻量化应用推广，适配工业项目与园区需求，推动物理交付向数字价值转化，助力行业提质增效。 | 山西建设投资集团有限公司 |
|  |  | 1.依托 AI 智能监控，自动识别工地不规范作业，及时纠偏，强化人员安全操作意识。 2.实时监测塔吊运行状态，吊钩可视化消除作业盲区，风险行为即时预警推送，筑牢起重作业安全防线。 3.搭载智能水电、扬尘监测设备，动态管控能耗与现场环境，为绿色施工提供数据支撑。4.质量安全巡检实行 PDCA 闭环管理，多维统计分析问题，提升现场隐患治理效能。 5.应用智能收料系统，规范物资出入库流程，规避录入差错，实现物资精细化管控、压降生产成本。 6.整合工程文件、BIM 模型与施工问题，依托智慧工地平台联动协同，全面提升项目管理效率。 | 山西四建集团有限公司 |
|  |  | 1.设立信息化室。洞口信息化室集成洞内人员定位、门禁系统、有毒有害气体检测、隧道应急对讲系统、沙盘模型、视频监控等各类信息化系统，通过屏幕实时显示，值班人员可对洞内施工情况实时进行查看，保证洞内人员安全。 2.推广断面3D扫描。精确掌握隧道开挖、初支、二衬净空断面的超欠挖情况，通过设计量、理论浇筑方量、实际方量对比，掌握浇筑饱满度，有效控制初支平整度、二衬厚度及二衬浇筑质量。 3.应用隧道衬砌质量监测。对隧道二衬施工、二衬缺陷第三方检测及缺陷问题库处理的全流程信息化管理，实现对隧道二衬施工质量监控，提高施工效率，同时为后期维护和管理提供便利。 4.使用隧道多机协同平台。实现对大机设备位置和状态监控，掌握大机作业状态和位置，合理进行工序衔接，并实现移动设备采集工序时间，形成单循环各工序开挖作业数据及周、月各循环报表，指导大机作业，可实现交互作业，优化工序衔接，分析工序滞后原因的功能。 5.利用铁路工程管理平台。建设以工程调度为核心，以电子工程日志为数据采集手段，以施组管理为主线的建设项目进度管控信息化支撑体系；以试验室、拌和站为源头控制、以施工质量安全风险监控为过程控制，构建建设项目质量安全防控信息化支撑体系。 | 中铁十七局集团有限公司 |
| 4 | 构建智慧工地，与项目管理深度融合，实现项目全周期数字化管理。 | 以物联网智能设备监管为核心，制定统一的数据交换标准，通过数据交换标准上传实时监控数据，对工地进行实时监控和管理。系统以大数据为基础，以云计算及深度学习为手段，实现施工过程中智慧化管理、智慧化生产、智慧化监控、智慧化服务四化目标。 1.平台数据互联互通。搭建统一登录门户，制定数据交换标准，打通各系统数据壁垒，实现工程总览、施工日志、质量检测、沉降监测、环水保等全业务数据实时推送与共享。 2.人员实现有效管控。落地实名制、人脸识别、智能安全帽、VR安全教育系统，构建人员登记、考勤、培训、资质校验、工资发放全链条闭环管理，自动预警用工合规风险。 3.视频监控覆盖现场。高风险工点全域布设高清监控设备，实现施工现场全天候、无死角可视化监管，实时发现并纠正违章作业行为。 4.危大工程自动预警。部署高支模、起重设备、造桥机智能监测系统，实时采集运行参数，构建危大工程“监测－预警－处置－归档”数字监管闭环，提升设备安全管控能力。 5.自动降尘减噪。扬尘噪声监测系统与喷淋设备联动，实现环境指标实时监测、超标自动触发降尘，落实绿色施工管控要求。 6.安全质量穿透管理。搭建隐患排查与安全穿透式管理平台，整合班前教育、网格化管理、领导带班模块，实现隐患线上上报、闭环整改，打通管理“最后一公里”。 7.物料管理智能优化。平台对接智能梁场、轨枕厂系统，实时监控物资库存、生产用料与设备能耗，实现物资精准调配与资源高效利用。 8.BIM+GIS可视化赋能。融合BIM+GIS技术构建三维可视化场景，还原工程布局与施工动态，实现进度、质量、安全数据与工程实体绑定，精准定位追溯。 | 中铁十七局集团有限公司 |
|  |  | 通过远程指挥调度，多部门参与，集中处理问题，辅以劳务、视频监控、项目管理平台等关键数据，提升管控精度与频率。远程连线方式包括指挥型安全帽、企业微信指挥调度群视频、直接微信视频。组织形式包括每周公司组织生产管理部、安全环保部、科技质量部、数字化管理部参加的例行检查，各工程公司自行组织的活动，各部门单独连线。 | 山西八建集团有限公司 |
| 5 | 智能化生产全面落地，依托数字孪生与物联技术实现全流程智慧管控。 | 建立智能制造产业基地，包含装配式木结构智能生产线2条（年产能2350吨、年销售额超1.9亿元）、钢构件生产线4条（年产能3.2万吨）以及新能源装备制造生产线3条（年产风电塔筒200套），同时完成了园区网络覆盖，建设智慧园区管理平台，通过全局态势展示、生产进度监控、设备智能管理以及数据整合分析等功能，实现了园区智能化管理与高效运营。 | 山西一建集团有限公司 |
|  |  | 引入自动化生产线和数字化管理系统，实现钢筋加工的标准化、自动化和信息化，大幅提高生产效率和加工精度，降低人工成本，为建筑工业化发展提供示范。 | 山西路桥建设集团有限公司 |
|  |  | 建设梁场智控中心，构建三维可视化指挥中枢，通过数字孪生技术，全面展示全场生产情况，实时显示产能、进度、质量信息，减轻管理人员工作量，实现了智能张拉压浆、智能静载试验、智能喷淋养护、物料自动管理、料仓喷雾降尘、智能化钢筋加工、激光除锈仪等箱梁预制全过程数字化管控。 - 1.构建三维可视化指挥中枢。BIM模型轻量化呈现梁场布局、台座实时状态与预制梁位置。覆盖生活区、加工厂、拌和站等核心区域属性与生产动态。PC端+手机端实时呈现，支持梁片空间检索与精准定位； 2.实现全工序自动采集。训练工序智能识别模型，通过摄像头+边缘计算单元进行工序的自动识别，结合定位设备、手机端填报等多种途径，实现预制梁生产工序的高效流转。呈现全部预制梁的生产清单与实时进度状态，支持多条件快速筛选查询，点击对应梁体可查看完整生产详情，支撑后续质量追溯； 3.利用智慧物联网。打通软硬件数据链路，实现设备运行状态实时监控、作业数据自动采集与远程管控。三维场景展示张拉/压浆基本信息、历史数据，看板统计分析设备运行与误差数据。三维场景查看梁体养护状态、温湿度数据，支持喷淋控制与养护台账导出。摄像头全覆盖，三维场景点击模型或列表可选择查看实时画面。 | 中铁十七局集团有限公司 |